**АДМИНИСТРАЦИЯ МАСТЮГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 02.02.2017 г. № 3-р

 с.Мастюгино

**Об организации и проведении**

**противопаводковых мероприятий**

**на территории Мастюгинского сельского**

**поселения на 2017 г.**

 В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Воронежской области от 29.05.1997 г. № 3-11-ОЗ «О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения администрации Острогожского муниципального района Воронежской области, в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Мастюгинского сельского поселения Острогожского муниципального района в 2017 году

1. Утвердить противопаводковую комиссию в составе:

 - Грызлов Валерий Сергеевич - глава Мастюгинского сельского поселения;

 - Весельева Валентина Владимировна - директор МКОУ Мастюгинская ООШ (по согласованию);

 - Весельев Сергей Иванович – инспектор по земельным вопросам администрации Мастюгинского сельского поселения

 - Деревщикова Татьяна Алексеевна – ведущий специалист администрации Мастюгинского сельского поселения

 2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Мастюгинского сельского поселения. (Приложение 1)

 3. Провести разъяснительную работу с населением: о мерах безопасности на водоёмах в период весенних вод и ледоходов и по страхованию имущества на случай

затопления (подтопления) при высоком половодье.

 4. МКОУ Мастюгинская ООШ (Весельева В.В.) организовать занятия с учащимися в рамках курса «Организация безопасности жизнедеятельности» по мерам безопас­ности при прохождении половодья.

 5. ИП Лизнева Т.В. организовать создание необходимого запаса продуктов питания и товаров первой необходимости на время весеннего паводка.

 6. Мастюгинскому и Бузенковскому ФАП (Нефедова Н.И. и Трухачева И.И.) создать необходимый запас медикаментов для оказания доврачебной помощи.

 7. Предусмотреть проведение, при необходимости эвакуации жителей, из возможной зоны затопления в здание Мастюгинской ООШ и организовать обеспечение их продуктами питания, питьевой водой, одеждой и предметами первой необходимости.

 8. Возложить на паводковую комиссию выполнение всего комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 9. Обмен информацией о прохождении половодья организовать через МКУ «Дежурно- диспетчерская служба администрации Острогожского района (т.4-10-50, сот. 112).

 10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Мастюгинского сельского поселения В.С. Грызлов

Ознакомлены: Деревщикова Л.И.

 Весельев С.И.

 Деревщикова Т.А.

 Лизнева Т.В.

 Нефедова Н.И.

 Трухачева И.И.

Приложение 1

к распоряжению администрации

Мастюгинского сельского поселения

от 02.02.2017 г. № 3-р

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Мастюгинского сельского поселения в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Ответственныйза исполнение | Срокисполнения |
| 1 |  2 | 3 | 4 |
| 1 | Распоряжением назначить паводковую комиссию и разработать мероприятия по пропуску паводка |  Глава сельского поселения  | до 1 марта |
| 2 | Обеспечить связь с паводковой комиссией Острогожского муниципального района | Глава сельского поселения | на весь паводковый период |
| 3 | Провести инструктаж по требованиям безопасности со всеми работниками, привлекаемыми к работам по пропуску паводка | Глава сельского поселения | до 1 марта |
| 4 | Определить и подготовить помещения на случай затопления для эвакуации населения данной местности | Глава сельского поселения | до 1 марта  |
| 5 | ИП Лизнева Т.В. предусмотреть список и состав выделяемых продуктов питания  | Лизнева Т.В. | до 10 марта |
| 6 | Предупредить заведующих Мастюгинским ФАП и Бузенковским ФАП завезти необходимые медикаменты для оказания первой медицинской помощи | Нефедова Н.И.Трухачева И.И. | до начала паводка |
| 7 | Взять на учет все лодки у населения | Глава сельского поселения | до 1 марта  |
| 8 | Изготовление и распространение памяток по безопасности прохождения паводка на территории сельского поселения | Инспектор по земельным вопросам | до 1 марта |

Глава Мастюгинского сельского поселения В.С. Грызлов

Приложение 2

к распоряжению администрации

Мастюгинского сельского поселения

от 02.02.2017 г. № 3-р

Расчет выделения сил и средств от возможного паводка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Место стоянки транспорта | Количество, марка транспорта | Контактный телефон |
| 1 | ООО «Авангард-Агро-Воронеж» Острогожск-1 | с. Девица, ул. 1 мая,65 | 2МТЗ-82, Т-150 | 5-56-39Новиков Г.А. |

Глава Мастюгинского сельского поселения В.С. Грызлов